Formular për SYLLABUS të Lëndës Menaxhimi i projekteve hidroteknike

| Të dhëna bazike të lëndës |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Njësia akademike: | FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE I ARKITEKTURËS |  |  |
| Titulli i lëndës: | MENAXHIMI I PROJEKTEVE |  |  |
| Niveli: | Master |  |  |
| Statusi lëndës: | Zgjedhore |  |  |
| Viti i studimeve: | Viti 1/ SEM 1 |  |  |
| Numri i orëve në javë: | 2 (2+0) |  |  |
| Vlera në kredi – ECTS: | 3 |  |  |
| Koha / lokacioni: | Sipas orarit të shpallur |  |  |
| Mësimëdhënësi i lëndës: | Prof.ass.dr. Esat Gashi |  |  |
| Detajet kontaktuese: | Esat.gashi@uni-pr.edu Cel:+383 44 503 271 |  |  |
| Përshkrimi i lëndës | Lënda përfshinë: Informacione dhe njohuri lidhur me Menaxhimin e Projekteve te Ndertimit/Hidroteknike që nga faza fillestare e koncipimit te projektit, formit te grupeve, deri tek kompletimi i nje projekti të ndërtimit. Fazat e veleësimeve të projekteve të ndërtimit, metodat e vlerësimeve, si dhe principet e planifikimit dinamik kohor, Percjellja e punimeve të ndërtimit dhe Periudha e lajmërimit të defekteve në projektet e ndërtimit si dhe kushtet që duhet të plotësoj një Menaxher i Sukseseshëm i Projekteve të ndërtimit. |  |  |
| Qëllimet e lëndës: | Qëllimet e lendës ( Moduli): Qëëlimet kryesore të kësaj lendë janë që studenti të merr njohuri për implementimet e projekteve të ndërtimit dhe njohuri të mjaftueshme për kohën, fushëveprimin dhe koston e projektit. Si dhe të ketë njohuri lidhur me fillimin, implementimin dhe përfundimin e projekteve të ndërtimit. |  |  |
| Rezultatet e pritura të nxënies: | - Pas përfundimit të kursit studenti do të jetë në gjendje të njoh, të kuptojë dhe të përdor drejt nocionet themelore të menaxhimit të projekteve të ndërtimit në përgjithësi, - Formojë grupe të projektimit dhë të ndërtimit të projekteve të ndyshme, - Përgadisë vlerësime financiare të projekte të ndërtimit, - Implementoj, monitoroj dhe aprovoj projektet e ndërtimit, - Të përshkruan një pozicion të një Menaxheri të Projekteve të ndërtimit. - Kuptoj terminologjinë e dhe referimet në projektet e ndërtimit. |  |  |
| Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё nxёnit tё studentit) |  |  |  |
| Aktiviteti | Orë | Ditë/javë | Gjithsej |
| Ligjërata | 2 | 15 | 30 |
| Ushtrime teorike/laboratorike |  |  |  |
| Punë praktike |  |  |  |
| Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet |  |  |  |
| Ushtrime në teren | 1 | 5 | 5 |
| Kollokfiume,seminare |  |  |  |
| Detyra të shtëpisë |  |  |  |
| Koha e studimit vetanak të studentit (në bibliotekë ose në shtëpi) | 1 | 15 | 15 |
| Përgaditja përfundimtare për provim | 3 | 6 | 18 |
| Koha e kaluar në vlerësim (teste,kuiz,provim final) | 3 | 1 | 3 |
| Projektet,prezentimet ,etj | 4 | 1 | 4 |
| Totali |  |  | 75 |
| Metodologjia e mësimëdhënies: | Ligjerata/prezentime, punë seminarike |  |  |
| Metodat e vlerësimit: | Seminare individuale, prezentime dhe Vlerësimi i provimit final. |  |  |
| Literatura |  |  |  |
| Literatura bazë: | Menaxhimi i Projekteve të Ndërtimit Ligjerata të autorizuara Prishtine 2020, Prof.ass.dr. Esat Gashi. |  |  |
| Literatura shtesë: | - Project management in Construction 6th edition, 2023, Anthony Walker, - A guide to the Project management Body of Knowledge (PMBOK guide) 4th edition, PMI Institute, |  |  |

| Plani i dizajnuar i mësimit: |  |
| --- | --- |
| Java | Ligjerata që do të zhvillohet |
| Java e parë: | Hyrje ne lende dhe njoftimi i studenteve me kurikulen e lendës,nevojat per Menaxher te Projektit |
| Java e dytë: | Principet themelore te menaxhimit te projekteve |
| Java e tretë: | Formimi i grupeve te punës dhe sociologjia e punes ne ndertimtari |
| Java e katërt: | Menaxhimi i projektit: definicioni, udhëheqësi i projektit, qëllimet e projektit, llojet e projektit. |
| Java e pestë: | Vleresimet e hereshme ne projektet e ndertimit |
| Java e gjashtë: | Modifikimet e projektit dhe evoluimi i projekteve përgjate implementimit |
| Java e shtatë: | Principet e planifikimit operativ |
| Java e tetë: | Metodat e planifikimit dinamik, Gantogrami, Metoda rrjetore, Ciklogrami dhe Histogrami. |
| Java e nëntë: | Udhëheqja në proceset punuese, stilet dhe mënyrat e udhëheqjes, udhëheqja, motivimi, komunikimi në vendosshmërit punuese, sjellja në punë. |
| Java e dhjetë: | Kontrollimi i proceseve punuese: Kontrolla e punimeve ndertimore, kontrolla financiare e projekteve të ndërtimit. |
| Java e njëmbedhjetë: | Kompletimet e projekteve të ndërtimit dhe periudha e lajmerimit te defekteve në projektet e ndërtimit |
| Java e dymbëdhjetë: | Kompletimi i projektit, Raportet finale, mesimet e mesuara në projekt. |
| Java e trembëdhjetë: | Menaxhimi i Cilesise dhe Sigurimi i Cilesisë në Projektet e Ndërtimit |
| Java e katërmbëdhjetë: | Tiparët që duhet ti plotësoj nje Menaxher i Projektit |
| Java e pesëmbëdhjetë: | Rekapitullim i lendës dhe diskutimi i temave të ndryshme |

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:

Rregullat e mirësjelljes: - Vijimi i rregullt i ligjeratave dhe ushtrimeve është i obligueshëm - Mbajtja e qetësisë në mësim - Ndalja e telefonave celularë - Hyrja në sallë me kohë - Studenti nuk ka të drejtë të bëjë më shumë se 3 mungesa të arsyeshme ose të paarsyeshme në ligjerata.